## [АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 24 марта 2021 года № 6 Об организации и проведении мероприятий в период весеннего половодья на территории Пенского сельсовета Беловского района](https://www.admpen.ru/zashchita-ot-chs/1879-administratsiya-penskogo-sel-soveta-belovskogo-rajona-kurskoj-oblasti-r-a-s-p-o-r-ya-zh-e-n-i-e-ot-24-marta-2021-goda-6-ob-organizatsii-i-provedenii-meropriyatij-v-period-vesennego-polovod-ya-na-territorii-penskogo-sel-soveta-belovskogo-rajona-v-2021-godu)

Опубликовано: 24.03.2021 00:00

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА**

**БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**от 24 марта   2021 года    № 6**

**Об организации и проведении мероприятий**

**в период весеннего половодья на территории**

**Пенского сельсовета Беловского района в 2021 году**

          Во исполнение Распоряжения Администрации  Беловского района Курской области  от 18.02.2021 № 28-р

1. Утвердить План противопаводковых мероприятий на территории Пенского сельсовета Беловского района Курской области  (прилагается).

2. Утвердить состав противопаводковой комиссии Администрации Пенского сельсовета Беловского района Курской области (прилагается).

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Пенского  сельсовета                                                                            Беловского района                                                              А.И.Тищенко

Утвержден

Распоряжением Администрации

Пенского сельсовета

от 24.03.2021 г. № 6

**ПЛАН**

**Противопаводковых мероприятий  на территории Пенского сельсовета** **Беловского района Курской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Провести заседание противопаводковой комиссии администрации Пенского сельсовета  | Заместитель главы | 20.04. 2021 |
| 2 | Провести обследование ГТС, мостов, сточных труб, подтопляемых улиц на территории Пенского сельсовета | Глава Пенского сельсовета. | до 20.04. 2021 |
| 3 | Провести встречи с населением, предполагаемых подтопляемых улиц | Глава Пенского сельсовета | до 01.04.2021 |
| 4 | Создание аварийно - спасательной бригады на случай эвакуации населения подтапливаемых улиц | Глава Пенского сельсовета. | постоянно |
| 5 | Подготовка водозаборных скважин и колодцев на случай возможного подтопления | Директор МУП ЖКХ  Беловского района | 01.04. 2021 |

Утвержден

Постановлением Администрации

Пенского сельсовета

от 24.03.2021 г. № 6

**СОСТАВ**

**Противопаводковой комиссии на территории Пенского сельсовета        Беловского района Курской области**

**Председатель комиссии**   - Глава Пенского сельсовета

                                                   Тищенко  А.И.

**Заместитель председателя** -  депутат Собрания депутатов Пенского сельсовета

                                                   Горбатков  А.В.

**Члены комиссии:**

Бычкова Е.П. - заместитель главы Администрации

Слюнина Н.И. –  начальник отдела-главный бухгалтер Администрации

Наконечный А.С. – директор МКУК «Пенский СДК»

Голубцов С.М. - депутат собрания депутатов Пенского сельсовета